RWA Meme Radar 迭代需求

cliperx.com Dashboard V2 · 黑客松演示迭代版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v2.0（迭代版） |
| 产品 | RWA Meme Radar（当前线上版本：cliperx.com/dashboard） |
| 适用阶段 | OKX Dev Day 2026 线上开发期 |
| 本轮演示节点 | 9月21日前完成内部评审版本 |
| 文档范围 | 仅产品侧逻辑，包含页面结构、字段、交互规则、验收标准，不涉及技术架构与实现方案 |
| 前序文档 | 《RWA Meme Radar PRD v1.0》《PairScope PRD v1.0》《整体思路的考虑和描述》，本次为在这三份文档基础上，针对当前MVP问题做的迭代需求 |

一、迭代背景

当前线上版本存在三类问题：资产数据与实时行情对不上、部分字段展示的内容让人看不懂、页面跳转指向不清楚（包括跳转到OKX Wallet后无法定位到具体资产）。这版迭代解决以上三类问题，同时补齐两项此前缺失的能力：跨链资产的统一展示、Meme币与股票代币价差的可视化。

赛程约束（官方信息）：线上开发期为9月17日至9月25日，项目提交截止9月25日，决赛入围名单公布于9月28日至30日，新加坡现场决赛为10月6日10:00至14:00新加坡时间。来源：OKX Dev Day官方页面

按你确认的时间点，本轮迭代需要在9月21日前具备可演示状态，比官方项目提交截止日提前四天，留出时间做数据核对与演示彩排。

二、迭代范围

2.1 范围内，按优先级分档

P0（决定演示成败，必须完成）：

- 资产数据实时性与准确性修复

- 页面跳转逻辑重构

- 链筛选器扩展：新增Robinhood Chain、BNB Chain展示，ARC灰态占位

- 双价差指标模块

- 配对分析独立页面

- Stock Radar板块重新组织

P1（时间允许再做，缺失不影响核心演示逻辑）：

- 排序与筛选维度完善

- 总览页（跨链数据融合展示）

- 筹码分布数据模块

- 术语hover说明与中英双语

P2（列入路线图，本轮不强制完成）：

- Meme trigger图片标签展示

2.2 范围外，本轮明确不做

- 站内真实下单交易，保留概念跳转即可

- 聪明钱地址追踪、持仓聚类等深度分析功能

- 除股票、ETF外的其他RWA资产类型

ARC链的真实数据接入：Arc主网定于2026年9月16日上线，上线当天不具备接入条件，本轮只做占位。来源：Circle官方公告

三、信息架构调整

- 全局链筛选器（出现在所有列表页顶部）：OKX X Layer（默认选中）、Robinhood Chain、BNB Chain、ARC（灰态，不可点击进入，见FR-5）

- 顶部导航新增一级入口“配对分析”，独立于Meme Detail页面，点击进入某一具体配对的价差、热度、筹码分布页面

- 顶部导航新增语言切换控件，位置固定在导航栏右侧，切换后全站文案同步刷新

四、功能需求详述

各条包含字段、交互规则、验收标准，编号供研发对照排期使用。

FR-1 资产数据实时性与准确性【P0】

FR-1.1　列表与详情页展示的价格、市值、成交量、持有人数、池子锁仓价值，全部来自实时数据源，页面刷新间隔不超过60秒。

验收标准：连续观察同一页面10分钟以上，数字发生变化，不是固定值。

FR-1.2　每个数字字段标注统计窗口，例如“24小时成交量”写明24小时，不能只写“成交量”。

验收标准：抽查页面上全部数字字段，逐一核对是否标注窗口，缺失记为不合格。

FR-1.3　某条链或某个资产暂时取不到数据时，对应位置显示“数据获取中”，不显示错误数字、空白，也不用旧数据冒充实时数据。

验收标准：人为断开单一数据源后，界面出现明确提示，没有数字残留。

FR-2 排序与筛选逻辑【P1】

FR-2.1　Meme Radar与Stock Radar默认排序为热度指数，由高到低。

FR-2.2　排序维度开放给用户选择：市值、24小时成交量、24小时涨跌幅、热度指数、上线时间。

FR-2.3　筛选维度开放给用户选择：所属链、关系类型、市值区间。

验收标准：切换任一排序或筛选条件，列表内容与顺序同步变化；当前排序筛选状态写入页面链接参数，方便演示时直接跳转到指定视图。

FR-3 跳转逻辑重构【P0】

FR-3.1　跳转分三类，视觉样式互相区分：站内跳转到Meme Detail页；站内跳转到Stock Radar页；跳转离开本站，进入OKX Wallet或OKX DEX交易页面。

FR-3.2　离站类跳转按钮统一带外部链接图标，按钮文案写清具体动作，例如“用OKX Wallet交易”，不用“Details”这类不说明去向的文案。

FR-3.3　跳转到OKX Wallet的链接修复到可用状态：点击后打开对应资产的交易页面，并带入正确的合约地址，不停留在OKX Wallet首页。

验收标准：抽查10个资产的OKX Wallet跳转按钮，全部能定位到对应资产。

FR-4 多链资产覆盖【P0】

FR-4.1　全局链筛选器包含OKX X Layer、Robinhood Chain、BNB Chain三条可用链，和一条灰态占位链ARC（见FR-5）。

FR-4.2　Robinhood Chain与BNB Chain上资产的字段完整度、数据更新频率，与OKX X Layer保持一致，不出现字段缺失或明显简化。

验收标准：任选一条链，核对Meme Radar列表字段数量与另外两条链一致。

FR-4.3　UI文案不体现任何一条链的倾向性表述，不写“以OKX为主”这类文字。资源投入的侧重通过运营和演示解说体现，不写进产品界面。

FR-5 ARC占位设计【P0】

FR-5.1　链筛选器中ARC选项显示为灰色，不可点击进入正式列表页。

FR-5.2　鼠标悬浮或点击ARC选项时，弹出提示文案：“Arc由Circle主导的公链，公开主网定于2026年9月16日上线，数据接入准备中。”

验收标准：点击ARC选项不出现报错或空白页，提示文案与上线时间准确对应。

FR-6 总览页，跨链数据融合【P1】

FR-6.1　总览页作为首页第一屏默认展示，用户进入首页时最先看到（推荐方案，需你确认，见第七节待确认问题）。

FR-6.2　总览页包含四块内容：跨链资产分布饼图，按锁仓价值统计三条可用链的占比；跨链成交量柱状图，24小时成交量按链对比；全市场热度排行榜前五，不分链，跨链混合排列；六种关系类型分布饼图，按已识别配对数量统计。

FR-6.3　总览页图表数据与各子列表页共用同一数据源，不能是单独维护的示例数字。

验收标准：总览页刷新后，饼图占比与切换到具体链筛选后统计出的结果一致。

FR-7 双价差指标模块【P0】

原始需求里的“价差”概念比较笼统，这里给出两个可计算、可展示的具体指标，供你确认。

价差一，链上价差：某Meme币主池的边际成交价格，折算为对应股票代币的等值数量，与该股票代币当前链上真实成交价格的百分比差值。回答“Meme市场愿意为这只股票代币支付的隐含价格，和它在链上的实际交易价格差多少”。

价差二，跨市场溢价：股票代币当前链上价格，相对同一时刻真实股价的百分比差值，美股休市时段用最近一次收盘价。回答“链上交易的这只股票代币，价格偏离现实股价多少”。

FR-7.1　每个配对详情页展示价差一和价差二的当前数值，附涨跌箭头，正溢价与负溢价用不同颜色区分。

FR-7.2　双价差趋势图：同一时间轴上展示Meme隐含价、股票代币链上价、股票真实股价三条曲线，全部以某一时间点为基准归一化成百分比涨跌幅，纵轴不用原始价格（三者价格数量级不同，原始价格无法直接叠加比较）。时间窗口可切换1小时、24小时、7天。

验收标准：三条曲线共用同一个基准时间点和百分比坐标轴，切换时间窗口后三条曲线同步变化。

FR-7.3　每个价差数值旁配hover说明，解释这个百分比的含义与数据来源，不额外占用页面空间。

FR-8 配对分析独立页面【P0】

按你确认的方案，做成独立页面，不并入Meme Detail。

FR-8.1　入口有两处：从任意资产列表点击股票代码或CA码进入；导航栏固定入口，下拉选择任意已收录配对直接进入。

FR-8.2　页面顶部固定展示：配对名称（Meme名加股票代码）、所在链、关系类型标签、CA码并附一键复制按钮。

FR-8.3　页面正文分三个区块：价差区，展示FR-7的双价差趋势图，聚焦到当前配对；热度区，当前热度指数数值、24小时变化的迷你趋势线、该配对在全市场热度排行中的名次；筹码分布区，见FR-9。

验收标准：从任意入口点击进入配对分析页，三个区块的数据在同一次加载内全部呈现，不需要二次跳转查看。

FR-9 筹码分布数据模块【P1】

原始需求认为单独的价格、成交额数字对判断要不要做流动性提供者用处不大，需要看清楚资金构成，这里替换成以下字段。

- 对手方资产：该Meme池子由哪些资产组成，例如Meme/股票代币、Meme/USDT

- 池子数量：该Meme关联的流动性池总数

- 单池深度：每个池子的锁仓价值

- 池子占比：各池子锁仓价值占该Meme全部流动性的百分比

- LP参考收益率：每个池子近期的手续费年化收益率参考值，无数据支持时显示“暂无数据”，不显示占位数字

FR-9.2　池子占比用环形图展示，点击任一分块展开对应池子的对手方、深度、LP收益详情。

验收标准：某Meme有多个池子时，环形图分块数量与实际池子数一致，点击后能展开对应详情。

FR-10 Stock Radar板块重新组织【P0】

原始问题是一个币对应一个Meme的展示方式不直观，用户想在一个视角里看清楚某只股票下面所有相关信息。

FR-10.1　Stock Radar列表以股票为单位展示，一张卡片代表一只股票，例如NVDA、SPCX，不以单个Meme为单位。

FR-10.2　每张股票卡片包含：股票代码、公司名称、所在链（同一股票如果在多条链上都有代币版本，分别列出）、关联Meme总数、这些Meme的合计市值、合计24小时成交量、合计流动性、股票代币链上价格与涨跌幅。

FR-10.3　点击股票卡片，展开该股票关联的全部Meme列表，每个Meme附带自己的市值、成交量、所在链标签。

验收标准：以SpaceX（SPCX）为例，用户点击一次就能看到SpaceX关联的全部Meme，不需要在多个页面之间切换查找。

FR-11 术语说明与中英双语【P1】

FR-11.1　页面里的自定义指标名词（热度指数、双价差、Stock Flow、六种关系类型标签等）旁配小问号图标，鼠标悬浮展示定义、计算口径、数据来源，不额外占用常规页面空间。

FR-11.2　移动端改为点击弹出同样内容的提示框。

FR-11.3　中英文切换后，全部界面文案、指标说明、hover提示文字同步切换，不出现切换后部分文字仍是另一种语言的情况。

验收标准：抽查10个自定义术语，中英文切换后hover内容都完整对应，语言不混杂。

FR-12 Meme Trigger图片标签【P2】

FR-12.1　Meme资产的列表项和详情页展示该Meme关联的trigger图，即项目方社交账号发布的梗图或表情包，来源标注出处。

FR-12.2　每张trigger图下方展示简短标签，说明对应的事件或梗。

FR-12.3　图片默认收起为小图标，点击后展开完整图片，避免影响页面加载速度。

优先级为P2，本轮时间不够可顺延到路线图，不影响核心演示。

五、排期建议

从9月14日到9月21日，共7天，对应你确认的演示时间窗口。

| 日期 | 交付内容 |
| --- | --- |
| 9/14（今日） | PRD定稿，研发排期对齐 |
| 9/15 | 完成FR-1数据实时性修复、FR-3跳转逻辑重构 |
| 9/16 | 完成FR-4链筛选扩展、FR-5 ARC占位（当天Arc主网上线，可作为现场话术素材） |
| 9/17 | 完成FR-7双价差指标模块（官方线上开发期从这天正式开始） |
| 9/18 | 完成FR-8配对分析页、FR-10 Stock Radar重组 |
| 9/19 | 完成FR-6总览页、FR-2排序筛选、FR-9筹码分布 |
| 9/20 | 完成FR-11术语说明与双语，全站联调 |
| 9/21 | 内部演示彩排，对照第六节验收标准逐条核对 |

六、验收标准总纲

- 所有数字字段来自实时数据源，且标注统计窗口，没有固定不变的示例数字

- 所有跳转按钮的目标与视觉样式对应，OKX Wallet跳转能定位到具体资产

- 链筛选器四个选项都能正常响应，ARC选项显示占位信息且不报错

- 双价差趋势图三条曲线使用统一基准和百分比坐标轴

- 配对分析页从任意入口进入都能一次性展示价差、热度、筹码分布三个区块

- Stock Radar以股票为单位组织信息，点击一次能看到该股票全部关联Meme

- 自定义术语的hover说明中英文内容完整，且不混杂语言

七、待确认问题

以下三项在细化过程中出现，附推荐方案，不影响本轮开发先行推进，可在开发过程中随时拍板调整。

1. 总览页位置：首页第一屏，或独立导航Tab

推荐方案：首页第一屏。理由是评委打开产品的第一眼就能看到跨链聚合能力，比放在二级页面更容易留下印象。

2. 跨市场溢价指标在美股休市时段的取值方式

推荐方案：显示最近一次收盘价，并在数值旁标注“休市，展示最近收盘价”，不显示为空或零。

3. 默认排序维度：热度指数，或24小时成交量

推荐方案：热度指数。这是产品自有的指标体系，默认排序能让评委第一眼看到这套指标在实际运行，而不是一个和其他产品相同的成交量榜单。

八、参考来源

· OKX Dev Day 2026官方页面（时间表、赛道说明）：https://luma.com/l4aq8vii

· Arc主网上线时间公告：https://www.arc.io/blog/arc-mainnet-goes-live-on-september-16-2026

· Circle关于Arc创始验证人公告：https://www.circle.com/pressroom/circle-announces-founding-validator-cohort-and-major-integrations-for-arc-ahead-of-september-16-mainnet-launch

其余背景数据（Robinhood Chain、BNB Chain市场规模、竞品格局、指标方法论等）沿用此前已交付的《RWA Meme Radar PRD v1.0》与《PairScope PRD v1.0》中的口径与来源，未在本轮迭代中变更。