STOCKSMEME RADAR

产品需求文档 PRD v2.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | v2.0，用于本次 MVP 迭代的工程实现；六种关系类型、AI 叙事引擎结构等未变更的定义延续《RWA Meme Radar PRD v1.0》，不在本文重复 |
| 关联文档 | 《RWA Meme Radar PRD v1.0》《PairScope PRD v1.0》《STOCKSMEME RADAR 需求迭代清单 v2》 |
| 适用阶段 | OKX Dev Day 2026 黑客松，线上开发窗口 2026-09-17 至 09-25，项目提交 2026-09-25（来源：luma.com/l4aq8vii，okx.com/en-us/learn/okx-dev-day-terms） |
| 文档范围 | 只写产品侧逻辑：页面结构、字段定义、交互规则、验收标准。不指定技术栈，不写具体代码实现 |
| 更新时间 | 2026-09-14 |

一、背景与现状确认

1.1 现状核实（本次迭代的关键前提）

当前线上 MVP（cliperx.com/dashboard）经确认为整体示例或静态数据，没有接入任何真实数据源。这条事实改变了本次迭代的性质：不是在真实数据基础上修正显示问题，而是要先把数据管道从零搭建起来。前面梳理的排序、跳转、可视化等需求，全部要建立在这条真实数据管道之上，否则做出来的只是一个更好看的假数据看板，在评审时经不起追问。

1.2 现有问题归类（详细清单见《需求迭代清单 v2》，此处不重复列出）

现有问题集中在四类：数据（数字对不上、不能实时更新）、内容（存在错误或过期信息、术语没有解释）、交互（跳转逻辑混乱、外部链接未经验证）、可视化（价差含义不清、多链视角割裂）。这四类问题里，超过一半直接由 1.1 的现状导致，解决路径见第二章。

1.3 比赛硬约束

开发窗口 2026-09-17 至 09-25，共 9 天；提交节点 09-25；官方免责声明写明会参考链上数据（来源：okx.com/en-us/learn/okx-dev-day-terms）。9 天时间如果继续在假数据上堆功能，评审时的链上数据核查这一项会直接失分。

1.4 本次迭代目标

把产品从概念验证阶段推进到真实数据驱动阶段，同时完成前述四类问题的产品设计修正。真实数据管道的搭建是本次所有其他需求的前提，具体方案见第二章。

二、数据源与接口方案

2.1 选型结论

统一采用 OKX OnchainOS Market API 作为主数据源。官方定位为面向多链的 Restful 接口与实时 WebSocket 通道，覆盖代币价格、成交、持仓、流动性等数据（来源：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/market-api-introduction）。官方支持链清单确认 X Layer（chainIndex 196）、BNB Chain（56）、Robinhood（4663）三条链的 Market 能力均已支持，Arc（5042）同样已在支持列表中（来源：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/home/supported-chain，2026-09-14 查证）。这意味着多链平权展示和 ARC 的后续接入，在数据源层面不需要为每条链单独找数据源，只是同一套接口换一个 chainIndex 参数。

2.2 功能到接口的映射

| 功能点 | 使用接口 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| 资产列表与行业分类筛选 | Get RWA Token List | tokenSymbol / stockCode / tokenName / chainIndex / issuer / logoUrl / price / priceChange24H / marketCap / volume24h / stockPrice / stockPriceChange24H；自带 9 个行业分类与 issuer 过滤 |
| 代币基础信息与头像 | Token Basic Information | tokenName / tokenSymbol / tokenLogoUrl / decimal / communityRecognized |
| 行情与涨跌幅 | Token Trading Information | price / priceChange5M·1H·4H·24H / volume5M·1H·4H·24H / holders / liquidity / marketCap |
| 配对池结构（LP 维度） | Token Liquidity Pool Information | pool / protocolName / liquidityUsd / liquidityAmount（含 token 构成）/ liquidityProviderFeePercent / poolAddress / poolCreator |
| 持仓分布（筹码分布） | Token Holder Information | holdPercent / holderWalletAddress / fundingSource，前 100 名地址 |
| 股票背景补充信息 | Token Advanced Information | stockProfile（companyName / industry / stockType / exchange / listingDate）、tokenTags |

以上接口地址均以 web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/ 为前缀，具体路径与官方文档一致，本文不重复列出完整 URL 与请求示例，避免与技术实现文档重复。

2.3 已确认的关键参数（直接决定验收标准）

- stockPrice 字段官方更新频率为每 15 秒一次，非交易时段返回最近收盘价（来源：market-rwa-token 官方文档）。股票现货价格字段的刷新间隔按 15 秒设计，这是官方给定的上限，不需要也做不到比这更快。

- Token Holder Information 单次最多返回前 100 名持仓地址，不支持深度分页（来源：market-token-holder 官方文档）。筹码分布类展示按前 100 名地址设计，不追求全量持仓画像。

- Token Liquidity Pool Information 单次最多返回该代币的前 5 个主要流动性池（来源：market-token-top-liquidity 官方文档）。池子数量展示上限为 5，超过 5 个池子的代币只展示流动性最高的 5 个。

2.4 需要研发在开发窗口前 2 天验证的事项

以下三项不是产品能替研发拍板的内容，需要研发实测后回填结果，结果会影响第五章的排期安排。

- Holder Cluster 聚类分析系列接口（Get Token Holding Cluster Overview 等）具体支持哪些链，官方文档没有列出完整清单，需要调用 Get Cluster Supported Chain 接口实测确认（web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/market-token-cluster-supported-chain）。如果 Robinhood Chain 或 BNB Chain 不在支持范围内，筹码分布展示退化为直接使用 Token Holder Information 的 holdPercent 字段计算前十地址占比，不依赖聚类功能，产品目标不受影响。

- Robinhood Chain（4663）和 BNB Chain（56）上具体的 meme 代币合约地址是否已经被 OKX Token API 索引到，需要用几个已知的真实合约地址（例如《整体思路》文档中提到的 BONER / HIMS）抽样调用 Token Basic Information 验证，不能假设全量索引。

- OKX App Universal Link 机制（okx://wallet/dapp/url?dappUrl=编码后的目标网址）可以把用户从产品页面唤起到 OKX App 内打开指定网页（来源：web3.okx.com/build/docs/waas/app-universal-link）。产品侧“跳转 OKX”的入口需要先确定目标网页是什么（例如 OKX DEX 上该资产的交易页面），这个目标网页地址由研发确认后回填，产品侧的要求只有一条：点击后用户能在 OKX 环境里看到这个资产的交易页面。

三、功能需求详述

以下按页面与能力模块编号（FR2-A 至 FR2-I），每条给出功能描述、字段来源、交互规则、验收标准。编号与《需求迭代清单 v2》中的 U2 系列一一对应，具体对应关系见第七章。

模块 A　全局能力（跨页面）

FR2-A1　真实数据管道与刷新状态

全站所有价格、成交量、持仓等字段直接调用第二章列出的 OKX 接口获取，不使用示例数据兜底。

- 刷新频率：价格 / 涨跌幅 / 成交量类字段不超过 1 分钟刷新一次；股票现货价格按官方 15 秒节奏同步；持仓与流动性池结构类字段 5 到 10 分钟刷新一次，这类数据变化本身较慢。

- 异常处理：接口调用失败或返回空数据时，对应字段位置显示“数据获取中”或“暂无数据”，不允许用上一次成功获取的数据在不标注时间的情况下继续展示；超过 10 分钟未成功刷新的字段额外标红时间戳。

验收标准：每个页面可见一个数据更新时间戳；断网重连后 10 分钟内能观察到至少一次真实刷新；人为制造单个接口报错场景，页面正确显示异常状态而不是崩溃或展示旧数据。

FR2-A2　排序与筛选组件

- 排序维度：24 小时成交量（volume24H）、24 小时涨跌幅（priceChange24H）、市值（marketCap）、持仓地址数（holders），四项直接取自已有字段；Stock Flow 净流入、热度指数为产品自定义指标，取数逻辑沿用《整体思路的考虑和描述》里的定义，本文不重复。

- 筛选维度：按链（chainIndex，含 ARC 灰态选项）、按行业分类（复用 Get RWA Token List 自带的 9 个分类）、按发行方（issuer 字段，非 OKX 原生发行方需要产品侧补充映射表）、按关系类型（六种，沿用 v1.0 PRD 定义）。

- 交互规则：排序单选，筛选多选，两者独立作用于同一份列表；默认不筛选时展示全部已上线链的聚合视图；切换后 URL 参数同步更新，支持分享和刷新后保留状态。

验收标准：任选 5 组排序与筛选的组合，人工核对返回结果与该组合下字段的真实排序或过滤结果一致。

FR2-A3　术语说明组件

- 覆盖范围：六种关系类型标签、Stock Flow、热度指数、链上溢价（见模块 F）、联动系数、股票捕获率、三层资产标签（股票现货 / 股票代币 / Meme）。

- 交互：桌面端 hover 弹出说明气泡，移动端点击弹出，再次点击或点击气泡外区域关闭。

- 内容结构：定义（一句话）、计算口径（一句话，如有）、数据来源或更新频率（一句话），三项固定顺序。

- 维护方式：所有说明文案集中维护为一份术语表（术语 ID、中文文案、英文文案三列），页面引用术语 ID 渲染，不在各页面分别写死文案。

验收标准：全站过一遍所有指标类文字，确认每处都能触发说明气泡，且中英文切换后气泡内容同步切换。

FR2-A4　双语一致性

沿用现有中 / EN 切换入口。补充要求：术语说明、关系类型标签、排序筛选选项文案、页面空态与异常提示文案，四类内容必须在文案表里同时维护中英文版本，不允许切换语言后出现半中半英。验收标准：切换到英文后全站检查一遍，重点核对异常提示和 tooltip 这两类容易被遗漏的位置。

FR2-A5　跳转规则总纲

沿用 meme→Meme Detail、股票 / CA 码→Stock Radar、具体配对→配对分析页三条规则，新增第四条：跳转 OKX 相关入口时，使用 OKX 官方 App Universal Link 机制唤起 OKX App 并打开目标资产的交易页面，目标交易页面的具体地址由研发按 2.4 节确认后回填；桌面端或未安装 OKX App 的场景，跳转到 web3.okx.com 对应资产的网页版页面，不出现唤端失败后的空白页。验收标准：制作全站跳转入口清单（入口名称、预期落地页、实测结果三列），提交前逐条核对，标红未通过项。

模块 B　Overview 总览（新增页面）

FR2-B1　多链聚合统计卡

按链分组的柱状图，展示每条链的资产数量（按 chainIndex 分组计数）、24 小时合计成交量（volume24h 累加）、合计流动性（liquidityUsd 累加）。ARC 因主网未上线，三项数值显示为“即将上线”而不是 0，区分“暂无数据”与“真实为零”两种状态。验收标准：切换到任意已上线链，三项统计数字与该链下全部资产的真实字段加总一致。

FR2-B2　行业主题分布饼图

按 Get RWA Token List 自带的 9 个分类分组，展示各分类下资产数量占比或市值占比，用户可切换两种口径。验收标准：各分类占比之和为 100%，切换口径后数字联动更新。

FR2-B3　跨链热度排行榜

合并全部已上线链的资产，按热度指数排序取前 20，每条记录标注所在链的图标，避免因为分链查看而遗漏真正热门的资产。验收标准：将某条链单独筛选出的热度前 5 与总榜对照，确认这 5 个如果分数足够高应出现在总榜里。

模块 C　Live Radar（首页事件流）

FR2-C1　真实事件流

沿用 v1.0 PRD 中全链聚合、可按链筛选、字段包含时间与事件类型与涉及资产与一句话说明、持续刷新这几条定义，本次调整为：事件来源从真实成交与持仓变动数据产出，不再是静态示例记录。三类事件（新配对出现、关系确认、资金异动）的具体触发阈值由研发基于真实数据的波动幅度提出，产品侧的要求是这三类事件在页面上有清晰的视觉区分。验收标准：停留页面 10 分钟以上，能看到至少一条随真实数据变化产生的新记录，且该记录能在 Meme Detail 或 Stock Radar 页面找到同样的数据支撑。

模块 D　Meme Radar（列表页）

FR2-D1　列表字段与整合

字段清单：币名、头像（tokenLogoUrl）、所在链、关联股票、关系类型标签、代币年龄（如数据源不支持精确上线时间，用“首次被本产品识别到的时间”代替并在术语说明里注明区别）、市值、成交量（5 分钟 / 1 小时 / 24 小时）、流动性、持有人数、Stock Flow。排序筛选接入 FR2-A2 的全站组件，不单独做一套。验收标准：抽查 10 条记录，逐字段核对来源接口返回值与页面显示值一致。

模块 E　Stock Radar（信息架构重设计）

FR2-E1　三层股票模型页面结构

沿用 v1.0 PRD 的三层模型：标的股票 → 链上代表 → 关联 meme。页面顶部展示该标的股票在各链的链上代表清单：X Layer、Robinhood Chain、BNB Chain 各自的股票代币版本（如果存在），标注链名称、代币符号、合约地址、当前价格与相对股票现货价格的偏离。若某条链不存在该股票的代币化版本，对应位置显示“该链暂无此股票的代币化版本”，不隐藏这一行，让用户清楚覆盖边界。验收标准：随机选 3 只在多条链都有代币化版本的股票（如 NVDA），页面能同时展示这几个版本且数据不串。

FR2-E2　关联 meme 展开列表

每个链上代表下方展开该代币关联的 meme 列表，字段包括名称、头像、关系类型、市值、24 小时成交量、流动性、Stock Flow，用表格或卡片分组；不同链上代表的 meme 列表互相独立展示，不合并成一个大列表。验收标准：任选一只股票，展开各链关联 meme 列表，确认每个 meme 只出现在其真实所属的链上代表下面。

模块 F　Meme Detail

FR2-F1　三层价差体系

定义：股票现货价格（stockPrice）、股票代币价格（price，即链上预言机或场内报价）、链上溢价（(price - stockPrice) / stockPrice，对应 v1.0 与 PairScope PRD 中已定义的 OCP 指标，本次不重新定义公式，只调整展示形式）。

- 展示：三个数字并排展示并标注各自含义；链上溢价额外做一条时间趋势折线图，横轴时间纵轴溢价百分比，标注统计窗口（建议 24 小时）。

- 与已有指标的关系：联动系数（价格走势相关性）和股票捕获率（流动性占用比例）是另外两个维度，分区展示，不与三层价差混在同一个图表里，避免用户把三个不同维度的数字混为一谈。

验收标准：选一个已知有真实配对关系的 meme，用 stockPrice 和 price 两个原始字段人工计算一遍溢价百分比，与页面展示数字一致。

FR2-F2　头像与标签

meme 头像取 tokenLogoUrl 字段，缺失时显示统一的默认占位图标而不是空白。验收标准：抽查 20 个 meme 记录，头像加载成功率与接口实际返回 tokenLogoUrl 的比例一致。

模块 G　配对分析页（新增独立页面）

FR2-G1　页面结构

入口：股票 CA 码、具体配对记录点击后跳转至此，页面标题明确标注“股票代币”层级和具体配对的 meme 名称。

- 内容：该股票代币关联的全部 meme 配对列表，每行并排展示三项——价差（FR2-F1 定义的链上溢价，趋势折线图缩略版）、热度指数（横向条形图）、筹码分布（前十地址占比，来自 holdPercent 汇总，用堆叠条形图展示“前十地址”与“其余地址”两段）。

- 排序：默认按热度指数排序，用户可切换按价差绝对值或按筹码集中度排序。

验收标准：选一只股票，验证列表里每个配对的三项数字都能在 Meme Detail 页找到对应的原始数据支撑。

模块 H　筹码与 LP 结构（横切能力）

FR2-H1　筹码分布字段与可视化

数据来源：Token Holder Information 的 holdPercent 字段，取前十名地址占比之和作为集中度指标，取前 100 名地址的 holdPercent 分布做直方图（可选，作为详情页补充可视化，非 P0）。展示位置：配对分析页核心位置，Meme Detail 页作为次级信息。验收标准：前十地址占比之和与接口返回的前十条 holdPercent 字段加总一致。

FR2-H2　LP 结构字段与可视化

数据来源：Token Liquidity Pool Information，单次最多返回该代币前 5 个主要流动性池。

- 字段：交易对构成（pool 字段，如 BONER/HIMS）、池子规模（liquidityUsd）、池子数量（返回记录条数，上限 5）、协议名称（protocolName）、手续费率（liquidityProviderFeePercent）。

- LP 收益说明：接口不直接提供历史收益率，页面并列展示手续费率和 24 小时成交量两个字段，并标注“实际收益率取决于成交活跃度，此处展示的是费率参考”，不做精确收益率计算或预测。

展示位置：配对分析页和 Meme Detail 页，服务于“是否要做 LP”这个决策场景；价格和成交额类字段作为次要信息保留，不做视觉重点。验收标准：选一个已知有多个池子的代币，页面展示的池子数量、构成和规模与接口返回条数和字段一致。

模块 I　ARC 占位

FR2-I1　筛选器灰态选项 + 独立 Coming Soon 页

背景事实：Circle Arc 公有主网定于 2026 年 9 月 16 日上线，验证者包含贝莱德、DTCC、Visa 等机构，Gas 以 USDC 计价（来源：circle.com/pressroom，2026-08-05 新闻稿）。OKX OnchainOS Market API 的支持链清单已经列出 Arc（chainIndex 5042）为已支持状态（来源：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/home/supported-chain，2026-09-14 查证），意味着一旦 Arc 上出现真实的股票代币或 meme 配对，产品侧只需要把 chainIndex 参数换成 5042，不需要新增数据源。

- 链筛选器中 ARC 作为一个选项存在，视觉上用灰态区分，点击后跳转至独立的 Coming Soon 页面，而不是直接过滤出一个空列表。

- Coming Soon 页面内容：主网上线时间、Arc 定位一句话说明、“数据接入已就绪，主网上线后自动收录”的状态说明、返回主流程的入口。

验收标准：点击 ARC 选项能正确跳转到 Coming Soon 页而不是报错或空白；页面上的上线日期与官方公告一致。

四、页面信息架构总览

| 页面 | 主要入口来源 | 核心内容 | 主要跳转去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Overview 总览 | 直接访问 / 顶部导航 | 多链统计卡、行业分布饼图、跨链热度榜 | 点击某链→该链筛选后的 Meme Radar；点击热度榜资产→Meme Detail |
| Live Radar | 顶部导航 | 全链实时事件流 | 点击事件涉及资产→Meme Detail 或 Stock Radar |
| Meme Radar | 顶部导航 / Overview 跳转 | meme 列表，支持排序筛选 | 点击 meme→Meme Detail；点击关联股票→Stock Radar |
| Stock Radar | 顶部导航 / CA 码跳转 | 标的股票的多链代表清单及各自关联 meme | 点击 meme→Meme Detail；点击查看配对分析→配对分析页 |
| 配对分析页 | Stock Radar / Meme Radar 中的配对入口 | 价差、热度、筹码分布三联展示 | 点击具体 meme→Meme Detail；点击跳转 OKX→OKX App / 网页 |
| Meme Detail | Meme Radar / Live Radar 跳转 | 三层价差、AI 叙事卡、LP 与筹码结构 | 点击跳转 OKX→OKX App / 网页 |
| ARC Coming Soon | 链筛选器 | 上线时间与就绪状态说明 | 返回 Overview |

五、优先级与排期建议

把“真实数据管道”列为最高优先级，因为其余一切都依赖它；建议 2.4 节的三项研发验证在开发窗口前 2 天完成，结果决定后面 7 天的具体做法。

| 优先级 | 需求项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0-最优先 | FR2-A1 真实数据管道接入（至少覆盖 X Layer，逐步扩展 Robinhood / BNB）；2.4 节三项研发验证 | 决定产品是否“真实”，是后续一切需求的前提。 |
| P0 | FR2-A2 排序筛选、FR2-A5 跳转规则、FR2-D1 Meme Radar 字段整合、FR2-F1 三层价差（基础版） | 跟随数据管道同步做，用户能立刻感知到的核心价值。 |
| P1 | FR2-B1 至 B3 Overview 总览、FR2-E1/E2 Stock Radar 重设计、FR2-G1 配对分析页、FR2-H1/H2 筹码与 LP 结构 | 时间允许则做，直接决定演示效果的上限。 |
| P1-小项 | FR2-A3 术语说明、FR2-A4 双语一致性、FR2-F2 头像、FR2-I1 ARC 占位 | 工作量小，建议随手做完。 |
| P2 | 筹码分布完整聚类分析（依赖 2.4 节链支持范围确认结果）、LP 精确历史收益率计算 | 列入路线图，不在本次冲刺范围。 |

六、验收标准总纲

- 全站不存在任何写死的示例数字，所有展示字段能追溯到第二章列出的某个 OKX 接口字段。

- 任意页面停留超过 10 分钟，至少一个数据点发生真实变化。

- 全站跳转入口清单逐条测试通过，无死链和空白页。

- X Layer、Robinhood Chain、BNB Chain 三条已上线链，在 Overview、Meme Radar、Stock Radar 三个页面的资产数量和统计口径互相一致，不存在同一筛选条件在不同页面给出不同数字。

- 中英文切换后，术语说明、标签、提示文案全部同步，无残留。

七、风险与待确认事项

| 事项 | 确认人 | 建议截止时间 |
| --- | --- | --- |
| Holder Cluster 系列接口对 Robinhood Chain / BNB Chain 的实际支持范围 | 研发 | 开发窗口第 2 天 |
| Robinhood Chain / BNB Chain 上已知 meme 合约地址的索引覆盖度抽样验证 | 研发 | 开发窗口第 2 天 |
| OKX App Universal Link 跳转的具体目标网页地址（OKX DEX 交易页 URL 规则） | 研发 | 开发窗口第 2 天 |
| ARC 占位方案（筛选器灰态 + 独立 Coming Soon 页）的最终视觉呈现 | 产品 + 设计 | 开发窗口第 3 天 |
| 配对分析页作为独立路由的具体 URL 结构 | 研发 | 开发窗口第 3 天 |

以上事项均不影响本文其余章节的产品设计结论，只影响具体实现细节和排期，建议按截止时间跟踪，逾期未确认的项目自动降级为 P2，避免拖慢整体进度。

八、需求编号对照（FR2 与 U2 的映射）

| 本文编号 | 对应《需求迭代清单 v2》编号 |
| --- | --- |
| FR2-A1 | U2-1 |
| FR2-A2 | U2-2 |
| FR2-A5 | U2-3 |
| 模块 B（FR2-B1~B3） | U2-6 |
| FR2-F1 | U2-7 |
| FR2-A3/A4 | U2-8/U2-12 |
| 模块 G（FR2-G1） | U2-9 |
| 模块 H（FR2-H1/H2） | U2-10 |
| 模块 E（FR2-E1/E2） | U2-11 |
| 模块 I（FR2-I1） | U2-5 |
| FR2-F2 | U2-13 |
| 模块 D（FR2-D1） | U2-2 / U2-4 综合 |
| 模块 A 多链筛选部分 | U2-4 |

九、参考来源

- OKX OnchainOS Market API 介绍：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/market-api-introduction

- OKX 支持网络清单：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/home/supported-chain

- Get RWA Token List：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/market-rwa-token

- Token Basic Information：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/market-token-basic-info

- Token Advanced Information：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/market-token-advanced-info

- Token Liquidity Pool Information：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/market-token-top-liquidity

- Token Trading Information：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/market-token-price-info

- Token Holder Information：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/market-token-holder

- Get Cluster Supported Chain：web3.okx.com/onchainos/dev-docs/market/market-token-cluster-supported-chain

- OKX App Universal Link：web3.okx.com/build/docs/waas/app-universal-link

- OKX Dev Day 2026 官方页面：luma.com/l4aq8vii

- OKX Dev Day 2026 条款与免责声明：okx.com/en-us/learn/okx-dev-day-terms

- Circle 官方新闻稿，Arc 主网 9 月 16 日上线：circle.com/pressroom/circle-announces-founding-validator-cohort-and-major-integrations-for-arc-ahead-of-september-16-mainnet-launch